1. Dokumentkontroll

| Dokumentnavn | Onboardingpakke - PakkePilot AS / Kunder |
| --- | --- |
| Versjon | 1.0 (arbeidseksempel) |
| Eier | People Operations + Customer Success |
| Sist oppdatert | 10.15.2025 |
| Godkjent av | COO (fiktiv) |

2. Onboarding-guide for kunder

Denne guiden er for nettbutikker som skal starte med PakkePilot. Målet er rask og forutsigbar oppstart med tydelig tidslinje, ansvar og kontaktpunkter.

2.1 Oppstart i korte trekk

Typisk oppstartstid: 5-10 arbeidsdager (avhenger av integrasjon og datakvalitet)

To hovedspor: (A) Fulfillment (lager) og/eller (B) Frakt/utkjøring

Dere får en fast kontakt i Customer Success + tilgang til kundeportal

3. Tidslinje (eksempel)

| Når | Hva skjer | Hva kunden gjør |
| --- | --- | --- |
| Dag 0 | Oppstartsmøte + bekreftelse av scope | Sender volumestimat, produktkategorier, ønskede fraktmetoder |
| Dag 1-2 | Oppsett av konto og tilganger | Legger til brukere og fakturainfo i kundeportal |
| Dag 2-4 | Integrasjon (API / plugin) + datamapping | Aktiverer integrasjon, deler testordre |
| Dag 4-6 | Testfase (label, plukk/pakk, fraktflyt) | Godkjenner testresultat og SLA |
| Dag 6-7 | Opplæring (30-45 min) + go-live plan | Deltar i opplæring, setter go-live dato |
| Uke 1 etter go-live | Hypercare: tett oppfølging | Meld avvik via support, gir tilbakemelding |

3.1 Steg-for-steg oppstartsguide

1) Oppstartsmøte (30 min)

Vi avklarer scope: fulfillment, frakt eller begge

Avtaler volum, cut-off tider, og eventuelle spesialkrav

Setter foreløpig go-live dato

2) Opprett tilgang til kundeportal

Dere mottar invitasjon på e-post

Legg til brukere (ordre, økonomi og support)

Legg inn fakturainfo og leveringsadresse(r)

3) Integrasjon og ordregrunnlag

Velg integrasjonsmetode (plugin eller API)

Testordre: 3-5 ordre med ulike fraktmetoder

Sjekk at adressefelter og produkter (SKU/vekt) er korrekte

4) Lager/fulfillment (hvis aktuelt)

Send vareliste (SKU, navn, vekt, mål)

Avtal innlevering av varer og merking

Vi bekrefter mottak og lagerstatus i portal

5) Test og kvalitetssjekk

Vi tester plukk/pakk, etikett, og fraktflyt

Dere godkjenner testresultat og service level (SLA)

Eskalering og rutiner for avvik bekreftes

6) Go-live

Vi åpner for ordinær ordrebehandling

Første dag følges tett av Customer Success

Dere får statusrapport ved endt dag

4. Sjekkliste: Hva vi trenger fra dere

Volumestimat per uke (antall ordre, topper i sesong)

Produktdata (SKU, vekt, dimensjoner, evt. farlig gods markering)

Returregler: returadresse, hvem betaler returfrakt, og standard returløsning

Fraktmetoder dere tilbyr i kassen (hjemlevering, hentepunkt, ekspress)

Kontaktpersoner: teknisk, drift/ordre, økonomi

Eventuelle SLA-krav (leveringstid, cut-off, pakkestandard)

5. Kontaktinformasjon og eskalering

Fiktive kontaktpunkter (kan kopieres inn i kundeportal/velkomstmail):

| Behov | Kontakt | Når | Hvordan |
| --- | --- | --- | --- |
| Oppstart/prosjekt | Customer Success - Elise H. | Hverdager 09-16 | cs@pakkepilot.no |
| Daglig drift/spørsmål | Support | Hverdager 08-20 | support@pakkepilot.no / 999 99 999 |
| Akutt driftsstans | Vakttelefon drift | Alle dager 08-22 | 999 99 999 |
| Faktura/økonomi | Finance | Hverdager 09-15 | faktura@pakkepilot.no |

6. FAQ (kunder)

Når kan vi gå live?

Når testordre er godkjent og vi har bekreftet fraktmetoder, cut-off tider og eventuelle varedata. Typisk 5-10 arbeidsdager fra oppstart.

Hva hvis vi får en stor kampanje og volumet dobler seg?

Gi beskjed minimum 5 arbeidsdager før kampanje. Vi justerer bemanning og kapasitet, og avtaler midlertidige cut-off tider ved behov.

Hvordan melder vi avvik?

Bruk kundeportal (foretrukket) eller send e-post til support med ordrenummer og beskrivelse. Kritiske avvik kan ringes til vakttelefon.

7. Vedlikehold, eierskap og forbedring

For å holde onboarding smidig i høy-turnover miljøer må dokumentasjonen være lett å oppdatere og enkel å finne.

Eierskap: People Ops eier ansattguiden, Customer Success eier kundeguiden

Oppdateringsrytme: minimum kvartalsvis + umiddelbart ved endring i system/prosess

Feedback: 3-spørsmål etter første uke (ansatte) og etter go-live uke 1 (kunder)

Kilde: én hovedside/portal. PDF brukes kun som eksport for deling

8. Sjekkliste - Før go-live (kunde)

Tilganger til kundeportal er opprettet for riktig personer

Integrasjon er aktivert og testordre er gjennomført

Fraktmetoder og cut-off tider er avklart

Returprosess er avklart

Kontaktpunkter og eskalering er kjent internt hos oss